**Статут проекту**

**Назва:** MapOfMarket

**Місія проекту:** допомога в орієнтації в просторі для відвідувачів торгових павільйонів; можливість привернути нових кліентів для продавців торгового павільйону;

**Ціль проекту:** створити програмне забезпечення і використати навички програмування.

**Команда проекту:**

Єжгуров Роман Вікторович ([11123111leo@gmail.com](mailto:11123111leo@gmail.com)) - менеджер, тестувальник;

Борейко Артем В'ячеславович ([sreadbe44@gmail.com](mailto:sreadbe44@gmail.com)) - розробник програмного забезпечення; тестувальник;

Дорогань Ілля Юрійович ([enotshannel@gmail.com](mailto:enotshannel@gmail.com)) - розробник програмного забезпечення; тестувальник;

Павлюк Ксенія Андріївна (opasnyoleg@gmail.com) – дизайнер UI, тестувальник;

**Специфікація проекту:** цей проект буде працювати на будь-якій операційній системі. Під час конструювання програмного забезпечення буде використано мову програмування Java.

Строк реалізації проекту - 60 днів.

Для повного функціонування програмного забезпечення, необхідно: мати пристрій з встановленим інтернет браузером і доступом до мережі Інтернет.

**Ризики проекту та міри їх запобігання:**

* Зовнішньоекономічний ризик - необхідно встановити ціну на програмне забезпечення в доларах.
* Ризик природних катаклізмів - необхідно розмістити офіс в зоні, яка найменш схильна до природних катаклізмів.
* Ризик непередбачуваності дій учасників проекту - є можливість працювати вдома, у разі серйозної хвороби, можлива заміна іншими учасниками проекту.
* Ризик дефіциту або перевитрати бюджету - необхідно планувати методом "набігаючої хвилі".
* Ризик зниження продуктивності - необхідно планувати розробку на основі спринтів.
* Ризик нестачі часу - необхідно правильно спланувати процес розробки.

Контрольні точки:

Окупність проекту: стартові вкладення в проект - відсутні, окупність настає відразу ж після реалізації проекту.

04.09.20

Визначення темі проекту.

11.09.20

Визначення членів команди. Встановлення цілей проекту.

18.09.20

25.09.20

02.10. 20

09.10. 20

16.10. 20

23.10. 20

30.10. 20